网络信息中心2005年下半年工作要点

1. 根据我校校园网的发展需要，进一步完善河南大学校园网管理制度，提高校园网的管理水平和使用效率；加强网络信息中心的内部业务学习和管理工作，认真学习和实践互联网的最新理论和技术，继续进行IPv6的实验工作，维护并完善IPv6站点，为我校师生学习和了解IPv6基础知识提供一个专业平台。

2.做好新校区新建楼宇的网络建设规划、设计和光缆铺设工作，完成新交付使用楼宇的网络开通工作，在部分区域、楼宇和部分会议室安装无线网络设备，提高网络覆盖率。

3. 维护并保障远程视频会议系统终端等设备的正常运行，实现与省教育厅和各校区之间的视频会议；按照学校2005年工作计划，申请经费，建立我校多校区之间的视频会议系统和网上直播教学系统，实现各校区间的视频会议和网上直播教学。

4. 积极配合学校有关单位的搬迁工作，及时调整网络结构和网络布线，作好多校区校园网的IP地址的统一分配和科学管理工作，尽快为调整办公用房的单位开通校园网络提供网络环境。

5、根据省公安厅和省教育厅对网络管理和网络安全方面的要求，加强网络安全管理，实现垃圾邮件和有害信息的过滤，认真进行上网日志的记录与管理，对全校IP地址进行登记备案，为实现按账号登录上网作好准备工作，争取本学期新校区全部实现按账号登录上网，保障校园网的安全正常运行。

6、升级备份服务器，提高校园网运行的稳定性和可靠性并调试服务器的虚拟系统，使其支持开机后的虚拟机自动启动等新特性。简化日后，如在停电时的维护难度及复杂度。

7、建立校园网内的远程更新服务器，方便校园网用户快速及时的进行微软相关操作系统及软件的升级，提高校园网的稳定性和安全性。升级视频服务器软件，将网上电视直接集成到河南大学视频中心里，做好视频中心的电影源更新工作，丰富在校师生的课余文化生活。

8. 大力宣传学校教育信息化工作，提高我校网络应用的范围和应用的深度，推动学校教育信息化和数字化校园建设，为学校的管理、教学和科研提供良好的网络环境，为学校的管理现代化，提高办学效益做出努力。

2005年网络信息中心工作计划

2005年9月：

1、检修维护网络开放实验室的机器设备并认真做好开放工作。

2、检修维护两校区网络中心主机房的UPS电源及线路设施。

3、配合教务处安装多媒体教室中控系统，开通新区所有多媒体教室(共76个教室)和中控室的网络。

4、配合新区建设指挥部验收新区办公楼、研究生楼等楼宇的楼内综合布线系统。

5、配合软件开发单位尽快实现计费系统功能改进和升级，为全校实现计费系统的统一管理做好准备。

2005年10月：

1、进行全校各单位网络安全管理的宣传与检查，保障校园网高效、安全的运行。

2、制定研究生楼、基础实验中心、医学院、药学院、护理学院等楼宇的光缆铺设方案、配合新区指挥部进行光缆施工招标、验收等工作。

3、为新办公楼安装交换机，调试并开通新办公楼各单位网络。

4、制订研究生楼的网络建设方案，购买交换机，安装调试并开通网络。

5、升级备份服务器，提高校园网运行的稳定性和可靠性并调试服务器的虚拟系统，使其支持开机后的虚拟机自动启动等新特性。简化日后，如在停电时的维护难度及复杂度。

2005年11月：

1、在校园的部分区域和部分楼内及部分会议室内安装无线网络设备，实现部分区域的无线上网。

2、继续进行IPv6的实验工作，完善维护IPv6站点，为我校推广IPv6基础知识提供一个专业的平台。

3、制订网络管理方案，建立网络流量监控平台，做好网络实时监控工作。

4、加强对IP地址的管理，对目前各单位IP地址的使用情况进行登记、统计并进行科学的分配和调整，缓解我校IP地址紧张的情况。

5、建立校园网内的远程更新服务器，方便校园网用户快速及时的进行微软相关操作系统及软件的升级，提高校园网的稳定性和安全性。

2005年12月：

1、制订学七公寓（新增青年教师公寓）的网络建设方案，申请经费，招标楼内布线和光缆铺设，购买交换机，安装调试开通网络。

2、建立校园网内的远程更新服务器，方便校园网用户快速及时的进行微软相关操作系统及软件的升级，提高校园网的稳定性和安全性。

3、做好一些单位办公地点的调整及网络重新开通工作。

4、编写校园网用户手册，将常见的网络使用问题及故障解决方法进行归纳说明

5、收集整理有关信息实现部分单位按账号登录上网。

2006年1月：

1、做好日元贷款设备的验收、安装和调试工作。

2、对网络安全员进行网络知识及有关技能的培训工作。

3、升级视频服务器软件，将网上电视直接集成到河南大学视频中心里，做好视频中心的电影源更新工作，丰富在校师生的课余文化生活。4、加强网络设备的管理，本期搬迁工作稳定后，对各校区各个楼宇的网络设备进行清查、登记和维护，确保网络设备正常运行。

5、进行本学期的工作总结和假期的工作安排。

关于上报网络信息安全联络员的通知

学校各单位：

我校校园网络已经遍布所有校区，在教学、科研、办公和对外宣传等日常工作中发挥了重要作用，已成为学校现代化教育的信息平台。但在网络管理工作中也发现：部分单位的计算机网络参数设置不当，造成不能正常上网；部分计算机缺乏有效的安全防护措施，造成病毒感染和传播，影响到计算机甚至整个校园网络的正常运行，或被黑客攻击，造成系统故障和文件丢失；部分单位的主页长期缺乏维护和更新，内容陈旧或错误。以上情况多数是各单位的计算机使用者对于计算机网络方面的知识缺乏造成的，影响了所在部门的工作效率，也影响了整个校园网络的稳定运行。

鉴于以上情况，为充分保障各单位计算机和网络的使用，保障校园网的正常运行，特成立河南大学网络信息安全联络员队伍，负责各部门的网络信息安全。具体要求如下：

一、河南大学网络信息安全联络员由各单位从本单位工作人员中选派，要求具有基本的计算机系统操作能力，每个单位至少选派一名。

二、    网络中心负责定期或不定期对各部门的网络信息安全联络员进行培训和指导，内容包括：计算机基本网络参数设置及故障检测排除，防病毒软件的安装和升级，系统补丁安装和升级；计算机安全和防黑客技术；网页制作和更新技术等。

三、网络信息安全联络员负责所在部门计算机的日常网络维护，网络信息中心对其进行必要的技术支持。

四、对不选派网络信息安全联络员或所选派的网络信息安全联络员不能胜任（指不负责任）此项工作的个别单位，网络中心将不负责该部门计算机的日常网络维护工作。

五、各单位的主页制作、维护和更新工作由网络信息安全联络员负责组织、管理和实施，网络中心进行必要的技术支持。

六、网络中心与宣传部等单位联合对全校各单位的网络使用情况、网络安全防护措施执行情况、计算机病毒感染情况，以及各单位主页维护和更新情况、内容是否陈旧或错误等进行监控，通知有问题单位的网络信息安全联络员及时处理，定期将有关数据上报学校有关部门，建议给予一定的奖励和处罚。

请各单位于2005-9-30日前把本部门网络信息安全联络员登记表上报网络信息中心。

联系人和地址：

新 校 区：计算机楼东楼南楼5楼

贾笑明 电话：3279，电子邮件:jxm@henu.edu.cn。

其它校区：科技馆楼6楼网络运行部

李 媛  电话：2195422   8854

电子邮件：liyuan@henu.edu.cn

附：网络信息安全联络员登记表

河南大学网络信息中心

2005年9月22日

网络信息安全联络员登记表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息安全员姓名 |  | 手 机 |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  |
| 电子邮件地址 |  |  |  |
| 主要职责 1、落实学校教育信息化的各项规章制度； 2、制订并实施本单位网络信息建设工作计划； 3、完善本单位网络资源的分配和管理； 4、加强办公用户和机房学生用户的管理； 5、负责本单位主页信息的管理和发布； 6、配合网络信息中心加强对本单位的网络安全工作； 7、负责解决本单位网络用户因自身机器和用户端设备故障所引起的上网问题； 8、协助网络中心调研有关工作，收集本单位上网用户情况、意见和建议等，及时向网络中心反馈； 9、组织本单位上网用户的培训工作等。 |  |  |  |
| 单位负责人签字（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

关于上报教职工信息通知

校内各单位：

为了进一步加强校园网管理，网络信息中心拟对全校教职工上网进行账号管理，以后教职工上网均需凭个人账号登陆。目前已经以医、药、护校区为试点，正常使用5个月。本学期，拟对全校各单位逐步实现账号管理，为做好这项工作，请各单位（除医、药、护）对教职工的信息进行统计，10月31日以前报送至网络信息中心或以电子邮件的形式发送至hdwlzx@henu.edu.cn ，具体实现账号统一管理的时间另行通知。该管理实施后，教职工均需凭个人有效账号登陆上网，否则只能浏览校内站点。望大家按照下面的格式及时上报个人信息，以免对大家的正常工作造成影响。

教职工信息格式如下：

*帐号 T+工作证号，例如，工作证号为1234，帐号即为T1234 *密码 初始统一填 123456 *证件号 填身份证号 *组 分别填写各单位名称 例如：文学院、法学院 *用户类型 填 0

*初始金额 填 0 *单位 分别填写各单位名称 例如：文学院、法学院等 *上网地点 分别填写各单位名称 例如：文学院、法学院等 *电话不能为空

*中间必须用 tab 键作为分隔符，且不要含有标题。采用记事本生成后，存成TXT文件格式

帐号	登陆密码	证件号	真实姓名	组	用户类型	初始金额	单位	上网地点	电话

3-15位    3-16位    <20位       8个汉字

示例：T1234	12345	410204751107001	张三	医学院	0	0	医学院	医学院	5660001

联系方式：

1.明伦校区：科技馆六楼网络运行部

联 系 人：李   媛

联系电话：2195422  8854

2.金明校区：计算机楼东楼5楼网络运行部

联 系 人：明廷堂

联系电话：3281

网络信息中心

2005年9月25日